ZMLUVA O DIELO č.1/vhp/11

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

v znení neskorších prepisov.

Čl. I.

Objednávateľ:                 Obec Hažín  n/Cir.

067 83 Kamenica n/Cir

Štatutárny zástupca:                   Ing. František  Bližinský, starosta obce

IČO:                                           00690082

Bank. spojenie:                          Dexia a.s. pob. Humenné

č. účtu:                                       4274010001/5600

telefón:                                       057/7755480

E – mail:                                     ocuhazinnadcirochou@kapca.sk

Zhotoviteľ:                                VHP, spol. s r.o.

Partizánska 30, 066 01 Humenné

Zastúpený:                                Ing. František Pavlík – konateľ

IČO:                                          36509205

DRČ:                                         SK 202063076

Bank. spojenie:                         VÚB, a.s., pob. Humenné

č. účtu:                                      2304661157/0200

Označenie registra:                  Obchodný reg. Okr. súd Prešov, odd. Sro,

vložka č.16598/P

teléfon:                                     0905275982

E – mail:                                   vhp@centrum.sk

Čl. II

PREDMET PLNENIA  DIELA

Názov stavby: Kultúrny dom– Podlahové konštrukcie a rozvody

Predmetom  plnenia je zhotovenie hrubých rozvodov zdravotechniky, ÚVK, hydroizolácia

podláh,zateplenie podláh a betonónové mazaniny podláh podľa projektovej dokumentácie

spracovanej Ing. arch. Ladislavom Karasom.

Čl. III.

ČAS PLNENIA

3.1  Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. sú nasledovné:

Začiatok realizácie:         03.2011

Ukončenie realizácie:      06.2011

Čl. IV.

CENA

4.1  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou

zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách a v súlade so zákonom č. 513/1991

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe vypracovanej cenovej

ponuky.

4.2  Cena za zhotovenie diela podľa bodu 4.1 je vo výške:

Cena bez DPH   ………………………… 43.274,44 €

DPH 20 %    …………………………….    8.654,89 €

Cena celkom s DPH …………………….   51.857,33 €

4.3  Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie

dohodnutú cenu.

Čl. V.

PLATBA, PLATOBNÉ PODMIENKY, VYÚČTOVANIE DIELA

5.1  Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a

odošle objednávateľovi. Prvá faktúra bude zálohová vo výške 7.500,- € na nákup materialu.

Konečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená po odovzdaní a prevzatí diela a objednávateľ

ju uhradí do 30 dní od obdržania faktúry. Prílohou konečnej faktúry bude zápis o odovzdaní a

prevzatí diela.

5.2  Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa všetkých predpisov a to:

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ

- číslo zmluvy

- číslo faktúry

- deň odoslania, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť

- fakturovanú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú čiastku

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby

5.3  Splatnosť  faktúry sa stanovuje na 30 dní od obdržania faktúry objednávateľom.

Čl. VI

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za dielo, že je vykonané podľa projektovej dokumentácie a podmienok

zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2  Zhotoviteľ poskytuje záruku na vykonané dielo po dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania –

prevzatia diela.

6.3 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela

objednávateľovi.

6.4  Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. Za vadu sa nepovažuje

chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania alebo úmyselného poškodenia.

6.5  Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia ZoD do 3 dní

od uplatnenia oprávnenej reklámacie objednávateľa, a vady odstráni v čo najkratšom možnom

termíne. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

6.6  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a veci

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol

zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.7  Prípadnú reklámaciu vady premetu plnenia tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť

bezodkladne po zistení vady v písomnej forme na adresu zhotoviteľa.

Čl. VII.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1  Zhotoviteľ vykona dielo na svoje náklady, na vlastnú  zodpovednosť a na vlastné

nebezpečenstvo.

7.2  V zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v platnom znení zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a

ochranu zdravia vlastných zamestnancov.

Čl. VIII.

PODMIENKY ODOVZDANIA DIELA

8.1  Objednávateľ do 3 dní  od obdržania výzvy zvolá odovzdanie a prevzatie diela.

8.2  K odovzdaniu a prevzatiu diela je potrebné dokladovať následovnú dokumentáciu:

a/ revízné správy, certifikáty a osvedčenia o použitých výrobkov dodaných zhotoviteľom

8.3  Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o odovzdaní a prevzatí, kde

budú uvedené okrem iného záväzky prijáte po tomto konini.Protokol o prevzatí a odovzdaní

podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom je považovaný za dohodu o všetkých údajoch,

opatreniach a termínoch v ňom uvedenýchs výnimkou tých bodov, u ktorých zmluvná strana

výslovne prehlásila, že s nimi výslovne nesúhlasí. Keď objednávateľ v protokole popísal vady

alebo uviedol,ako sa uplatňujú, platí, že tým požaduje ich bezplatne odstránenie.

8.4  Zmluvné strany sa dohodli, že zápis z odovzdania a prevzatia diela bude okrem základných

údajov obsahovať aj:

- zhodnotenie kvality diela

- konštatovanie objednávateľa, že predmetné dielo preberá k určitému dňu, resp. nepreberá s

určením dôvodov

- súpis prípadných nedorobkov

- dohodu o spôsobe  a lehotách odstránenia týchto nedorobkov

- zoznam odovzdavaných dokladov

- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán

Čl. IX

ZMLUVNÉ POKUTY, INÉ SANKCIE

9.1  Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v zmysle zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela,

zaplatí zmluvnú pokutu 30,-€/ bez DPH/, za každú vadu a nedorobok a za každý deň

omeškania.

9.2  Ak objednávateľ bude v omeškaní so splnením peňažného záväzku, zhotoviteľ má právo

vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% za každý deň omeškania z

dĺžnej sumy bez DPH.

9.3  Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou sa nedotýkyjú náhrady škody, ktorá vznikné

druhej strane z plnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.

Čl.X

ZÁVERČNÉ USTANOVENIA

10.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných  strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou , sa riadia

Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

10.2 Práva a povinnosti tejto zmluvy prechádzajú aj na prípadných právných nástupcov obidvoch

zmluvných strán.

10.3 Zmluva je uzavretá okamihom podpísania obidvoma zmluvnými stranami, čím vzniká súhlas

s celým obsahom a nadobúda právne účinky.

10.4  Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba písomným dodatkom, podpísaným oprávnenými

zástupcami oboch zmluvných strán.

10.5  Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží objednávateľ a

jedno zhotoviteľ.

Objenávateľ:                                                                                    Zhotoviteľ:

V  Hažíne  n/Cir., dňa  25.03.2011                                    V Humennom, dňa 25.03.2011

Dátum, miesto, podpis a pečiatka                                        Dátum, miesto, pospis a pečiatka

oprávnenej osoby                                                                 oprávnenej osoby

----------------------------------------                                       ---------------------------------------------

Obec Hažín n/Cir                                                                    VHP spol. s r.o.,